План первоначальной работы над мобильным приложением

Документ описывает этапы запуска B2B/B2C-приложения в духе Schtandart.Online: React Native (Android и iOS), подготовка к публикации в Google Play и App Store, регистрация только для пользователей, заранее заведённых на сервере, с разделением ролей «клиент» и «сотрудник».

# 1. Цели и ограничения этапа

- Создать кроссплатформенное приложение на React Native с единой кодовой базой для Android и iOS.

- Визуально и по структуре экранов — ориентир на Schtandart (списки, карточки заказов, новости, профиль), без копирования чужих торговых знаков и точного пиксель-в-пиксель дизайна.

- Регистрация и вход только для лиц, уже присутствующих в базе как клиент или сотрудник; самостоятельная регистрация «с улицы» недоступна.

- Каждый пользователь однозначно идентифицируется и получает персональный аккаунт и права в соответствии с ролью.

- Заложить требования магазинов приложений (политика конфиденциальности, иконки, подписи сборок) без обязательной публикации на первом этапе.

# 2. Принцип регистрации и ролей (ключевая логика)

## 2.1. Модель «приглашённый пользователь»

На сервере до входа в приложение для человека уже должна существовать запись: например, клиент заведён из CRM/1С, сотрудник — из кадровой системы. В базе хранятся минимум: уникальный идентификатор, роль (клиент / сотрудник), контакт для проверки (телефон и/или email), флаг «разрешён вход в приложение», при необходимости — ИНН/код дилера и т.д.

## 2.2. Сценарий онбординга

- Пользователь вводит идентификатор (телефон, email или выданный компанией код).

- Сервер проверяет: есть ли запись, разрешён ли доступ, не активирован ли уже аккаунт. При отсутствии данных — отказ без раскрытия «есть ли человек в базе» (единое сообщение об ошибке).

- Подтверждение владения каналом: SMS-код, email-ссылка или звонок — по политике компании.

- Установка пароля / PIN / биометрия на устройстве после успешной проверки.

- Выдача сессии (токены доступа и обновления) и привязка к user_id и role на сервере.

## 2.3. Различие клиента и сотрудника

- Клиент: заказы, статусы, доставка, документы, обращения, новости в его контексте.

- Сотрудник: расширенные или иные разделы (заявки, статистика, внутренние уведомления) — настраивается правами на API.

Все проверки роли и доступа к данным выполняются на сервере; приложение только отображает то, что разрешено API.

# 3. Архитектура (высокий уровень)

## 3.1. Клиент

- React Native (рекомендуется Expo при старте для сборок и OTA при необходимости).

- Навигация, экраны авторизации, основные разделы-заглушки под будущий функционал.

- Хранение токенов в защищённом хранилище (Keychain / EncryptedSharedPreferences).

## 3.2. Сервер

- Существующий Node.js API за pm2; отдельные эндпоинты: проверка пререгистрации, OTP, финальная активация, логин, refresh.

- PostgreSQL: таблицы пользователей приложения, роли, связь с «карточкой» клиента/сотрудника, журнал входов.

## 3.3. Связь

- Продакшн: только HTTPS (после настройки домена и сертификата). На этапе разработки — локальная сеть или туннель с HTTPS.

# 4. Дизайн и UX (первый этап)

- Собрать референсы Schtandart: типографика, отступы, карточки, нижняя навигация, цветовая схема — адаптировать под бренд вашей компании.

- UI-kit: кнопки, поля ввода, списки, состояния загрузки и ошибок, пустые экраны.

- Экраны первой очереди: приветствие, ввод телефона/email, ввод кода, установка пароля, главный экран-заглушка по роли.

- Доступность: размер шрифта, контраст, поддержка тёмной темы — по желанию, заложить в план отдельной итерации.

# 5. Безопасность (минимум для старта)

- Пароли и секреты не логировать; хэширование паролей на сервере (bcrypt/argon2).

- Ограничение попыток ввода кода и входа; защита от перебора.

- Короткий срок жизни access-токена, refresh по защищённому каналу.

- Валидация всех входных данных на API.

# 6. Пошаговый план первоначальной работы

## Этап A. Подготовка (1–3 дня)

- Уточнить список экранов MVP и поля для идентификации (телефон, email, внутренний код).

- Описать контракт API (JSON): эндпоинты регистрации/логина и коды ответов.

- Схема БД: preregest_users / app_users, роли, связи с основными сущностями компании.

- Создать репозиторий приложения, настроить React Native / Expo, линтер, схемы окружений (dev/stage/prod URL).

## Этап B. Сервер: идентификация (параллельно с клиентом)

- Миграции PostgreSQL под новые таблицы и индексы.

- Реализация: проверка «можно ли начать регистрацию», отправка OTP (интеграция SMS/email).

- Завершение регистрации, создание учётной записи приложения, выдача JWT.

- Логин и refresh; middleware проверки роли на защищённых маршрутах.

## Этап C. Приложение: каркас и авторизация

- Навигация: стек авторизации и основной таб-навигатор после входа.

- Экраны ввода идентификатора, кода, пароля; обработка ошибок с сервера.

- Сохранение сессии, выход, восстановление сессии при перезапуске.

- Разветвление UI по роли (разные табы или тот же каркас с разным наполнением).

## Этап D. Дизайн Schtandart-like

- Тема (цвета, шрифты), компоненты списков и карточек.

- Главный экран-заглушка и профиль с данными пользователя с API.

- Иконка приложения и splash в стиле бренда (не копировать чужие логотипы).

## Этап E. Сборки и магазины (подготовка)

- Учётные записи Google Play Console и Apple Developer.

- Для Android: подпись приложения (keystore), политика конфиденциальности (URL).

- Для iOS: сертификаты, provisioning, App Store Connect, при необходимости TestFlight.

- Проверка на реальных устройствах (разные версии ОС).

## Этап F. Закрытие первой итерации

- Чек-лист: регистрация только для записей из БД, корректные роли, без утечки лишней информации в ошибках.

- Минимальные автоматические тесты API и ручной сценарий для QA.

- Документация для администратора: как завести пользователя в базе до первого входа.

# 7. Зависимости между задачами

Сначала фиксируются контракт API и модель данных, затем параллельно ведутся бэкенд-эндпоинты и экраны приложения. Дизайн-система может накладываться на готовый каркас навигации. Публикация в магазинах логически после стабильного HTTPS и юридических текстов.

# 8. Риски и как их снизить

- Нет HTTPS на проде — заранее заложить домен и прокси (Nginx + Let’s Encrypt) до вывода пользователям.

- Утечка признака «пользователь есть в базе» — унифицировать ответы API при отказе.

- Путаница ролей — явное поле role и проверка на каждом запросе на сервере.

- Отказ магазина — политика конфиденциальности, описание сбора данных, контакты поддержки.

# 9. Что остаётся на следующие этапы после MVP

- Заказы, статусы, push-уведомления, чат с менеджером, документы, офлайн-кэш при необходимости.

- Админ-панель или скрипты массового заведения пользователей.

- Аналитика и мониторинг ошибок (Sentry и аналоги).

Документ сформирован для использования как основа технического задания на первую итерацию разработки.